转发区工信委拟定的宝坻区政府机关

使用正版软件专项检查工作方案的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，区政府各部门：

区工信委拟定的《宝坻区政府机关使用正版软件专项检查工作方案》已经区政府领导同志同意，现转发给你们，请遵照执行。

二○一一年四月二十日

宝坻区政府机关使用正版软件

专项检查工作方案

为进一步做好我区政府机关使用正版软件工作，保护知识产权，树立政府机关良好形象，根据《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）精神和全市统一部署，结合我区实际，制定本方案：

一、工作目标

全区政府机关要在2011年8月31日前，完成软件正版化工作，确保机关办公用计算机安装使用正版软件，软件管理制度健全，管理规范。

二、组织推动

成立宝坻区软件正版化工作推动组，负责对全区政府机关软件正版化工作的组织、检查、整改和验收，督促和推动政府机关软件正版化工作。成员单位包括：政府办公室、工信委、商务委、版权局、发改委、财政局。工信委负责推动组的日常工作，为使用正版软件专项检查和整改验收工作提供技术支持，并及时向区政府上报工作进展情况；商务委结合“双打”工作，对使用盗版软件等侵权行为进行专项打击治理，促进软件正版化的工作进程；发改委结合全区信息化、软件正版化的规划要求，加大对各部门的考核力度，推动工作开展；版权局负责会同相关部门做好软件正版化工作的日常监管、宣传培训和检查验收工作；财政局负责政府各部门购置正版软件的资金保障和监督政府采购计算机设备要预装正版软件，并加强对软件资产管理的指导。

三、工作安排

（一）自查摸底（2011年4月底前）。各部门要对本部门计算机情况、软件使用种类、数量、授权及需求情况进行自查摸底，填写相关统计表册后及时报送区信息网络中心，对存在的问题要及时进行自查整改。自查整改中，需要对软件进行购置更新的必须取得区信息网络中心的技术指导和认定，不得擅自更新，以防使用非正版软件，造成资金浪费。

（二）制定措施（2011年4月底至5月中旬）。区推动组对各部门上报的情况进行检查核实，统计汇总，对存在的问题分门别类，制定全区统一整改措施。

（三）落实整改（2011年7月底前）。各部门要根据区推动组提出的整改措施，完成清理非正版软件和安装正版软件工作；要组织做好更换软件前的数据备份，保证工作正常有序进行。区推动组要做好技术支持，并进行全面督促检查。

（四）验收迎检（2011年7月底至8月31日）。区推动组做好使用正版软件工作的检查验收，并将检查验收工作情况上报区政府和市人民政府。同时做好相关准备工作，迎接国家、市有关部门检查。

四、工作要求

（一）提高认识，落实责任。各部门主要负责同志作为第一责任人，要把软件正版化工作列入工作日程，明确具体部门负责组织推动落实。要切实增强全区政府机关工作人员保护知识产权的意识，自觉使用正版软件。

（二）健全制度，保障经费。全区政府机关要把软件作为资产纳入部门管理体系，制定软件资产管理制度。各单位购置、更新计算机办公设备必须同时安排必要的软件购置资金，并按照政府采购相关规定购买。

（三）落实规范，加强监管。全区政府机关要切实落实预装正版操作系统软件的规定，购买计算机办公设备必须符合预装正版操作系统软件的要求，更新计算机操作系统软件必须使用正版产品。版权局要会同工业和信息化、财政等部门做好软件正版化工作的日常监管和督促检查。

附件1．宝坻区软件正版化工作推动组名单

附件2．宝坻区软件正版化自查统计表

宝坻区工业和信息化委员会

二○一一年三月三十日

附件1

宝坻区软件正版化工作推动组名单

根据我区政府机关使用软件正版化工作的需要，成立宝坻区软件正版化工作推动组。

组    长：尹建国（副区长）

副 组 长：张  俊（工信委 主任）

马振山（商务委 主任）

成    员：张昆河（政府办 副主任）

郑  平（工信委 副主任）

李万涛（商务委 副主任）

苗德钊（发改委 副主任）

杨作鹏（版权局 副局长）

王民强（财政局 副局长）

推动组下设办公室，办公室地点设在区工信委。郑平同志兼推动组办公室主任。

| 附件2 |  | 宝坻区软件正版化自查统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填表时间: |  |  |  |
| 序号 | 科室 | 硬件参数 |  |  |  |  |  | 使用软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 品牌型号 | 台数 | 处理器 |  | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 操作系统 |  |  | 办公软件 |  |  | 杀毒软件 |  |  | 其他专业软件 |
|  |  |  |  | 型号 | 速度(GHz) |  |  | 名称 | 是否正版 | 拟更新名称 | 名称 | 是否正版 | 拟更新名称 | 名称 | 是否正版 | 拟更新名称 |  |
| 主管领导: |  |  |  | 联系人: |  |  | 联系电话: |  |  |  | 请于4月底前将纸质文档加盖单位公章和电子版一起上报区信息网络中心 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电子表格下载地址：www.baodi.gov.cn |  |  |  |  |  |  |