天津市宝坻区人民政府办公室关于印发

宝坻区低效用地再开发试点工作

实施方案的通知

各街道办事处，各镇人民政府，区政府各部门：

《宝坻区低效用地再开发试点工作实施方案》已经区政府第53次常务会议审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

2024年5月21日

（此件主动公开）

宝坻区低效用地再开发试点工作实施方案

为稳妥有序推进低效用地再开发试点工作，根据《自然资源部关于开展低效用地再开发试点工作的通知》（自然资发〔2023〕171号）、《天津市人民政府办公厅关于印发天津市低效用地再开发试点工作实施方案的通知》（津政办发〔2024〕1号），结合我区实际，制定本实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会、市委十二届四次全会暨市委经济工作会议精神，聚焦盘活存量土地，加快要素市场配置综合改革，推动城乡发展从增量依赖向存量挖潜转变，探索宝坻区内涵式、集约型、绿色高质量发展的新路径。

（二）工作目标

1.改善城市功能，补足民生领域短板。通过低效用地再开发，破解用地低效、功能混乱等问题，实现产业腾笼换鸟和创新升级，促进城镇设施条件改善，补足城镇功能尤其是民生领域短板，为宝坻区高质量发展注入新动能。

2.政策创新驱动，强化空间保障能力。用好用足试点政策红利，结合天津市试点政策和宝坻区实际，保障政策落地，系统优化低效用地再开发项目审批手续和流程，增强对经济社会发展的空间保障能力。

3.提高用地效益，加快形成新质生产力。以提升产出效益为导向，进一步提高存量土地利用强度和资源配置效率，降低单位GDP建设用地使用面积，实现节地水平和产出效益双提升。

二、重点任务

（一）全面开展摸底调查

按照《天津市低效用地调查认定指南》，以2022年度国土变更调查为基础，以宗地为单元全面调查土地、建筑、经济等信息，分析评价低效用地的规模、结构、分布和潜力，针对存在问题和盘活诉求，系统梳理影响低效用地再开发的难点堵点，形成“两库一清单”（低效用地数据库、历史遗留用地数据库和问题清单）。

由市规划资源局宝坻分局牵头统筹组织，会同区工信、财政、国资、各街道办事处、各镇人民政府、开发区管委会、京津新城建管委等部门，对低效工业用地、低效城镇用地、低效村庄用地、历史遗留用地根据认定标准和闲置情况开展调查。各相关部门依职责做好配合工作。

（二）强化规划策划引领

1.加强规划策划。依据国土空间规划，结合调查认定成果，明确低效用地再开发重点区域，划定低效用地再开发空间单元。补齐详细规划空白短板，探索同步编制街区控制性详细规划和空间单元内实施层面控制性详细规划，探索低效用地再开发规划审批新机制。结合产业导向、发展需求、招商情况，明确低效用地再开发方式、产业类型、功能定位、用地布局、控制指标、资金平衡等内容。

2.编制实施计划。按照“成熟一批、推动一批”的原则，统筹安排项目实施进度，每年底编制完成下一年度低效用地再开发实施计划，明确开发主体、实施内容、进度时序等，确保项目实施年度化、责任节点化，实现滚动开发、良性循环。

（三）重点盘活四类资源

1.推进低效工业用地盘活。以低效工业用地再开发为重点，鼓励原土地权利人自主或联合再开发，着力增加新产业、新业态，促进产业转型升级，补齐配套设施，增加建筑容量，提高产出效益。在符合国土空间规划和控制性详细规划的前提下，支持土地使用权人按照规划用途实施建设改造。

2.着力盘活低效商业办公用地。以空置商业办公楼宇为重点，结合功能定位及发展导向，深入挖掘载体特色，通过包装策划、提升改造，提升载体优势，强化招商引资和产业导入，推进产业升级焕新。

3.聚焦农村零散低效用地整治。通过城乡建设用地增减挂钩、全域土地综合整治等途径，实施农村零散低效用地复垦复绿，引导建设用地向城区、园区、镇区集中。

4.加快盘活历史遗留用地和空闲地。对于历史形成的没有合法用地手续的建设用地，根据全国国土调查结果，区分发生的不同时期，分类明确认定标准和处置政策，予以妥善处理，进一步拓展国土空间，实现存量资源到增量资产的转变。

（四）有序推进项目实施

对列入低效用地实施计划的项目，根据产权人的开发意愿、招商引资政策和政府收储计划，“一地一策”研究制定低效用地的再开发实施方案，组织实施盘活。

1.制定实施方案。低效用地纳入试点年度计划的，实施主体编制包括盘活模式、改造计划、项目运营计划、资金平衡测算及筹措、建设时序等内容的项目再开发实施方案，并报区政府批准后实施。

2.有序推进盘活。根据试点年度计划，形成工作台账，采取针对性的盘活模式，按照“一地一策”再开发实施方案，综合施策，统筹推进，全面盘活纳入试点计划的低效用地。

三、实施步骤

（一）摸底调查阶段（2024年3月底前）

根据《宝坻区低效用地再开发试点工作实施方案》，建立工作专班。根据《天津市低效用地调查认定指南》，结合《宝坻区盘活存量资源资产工作方案》及调查成果，启动摸底调查工作。编制上报2024年度低效用地再开发实施计划，启动首批试点项目。

（二）推进实施阶段（2024年4月-2026年12月）

2024年4月底前，完成低效用地底数和历史遗留用地上图入库，经区人民政府同意后，提交市规划资源局审核。

2024年12月底前，深度挖掘我区已盘活项目经验做法，形成首批典型案例。

2025年9月底前，按照自然资源部的统一部署，开展中期评估，形成评估报告，经区人民政府同意后报市规划资源局。

2025年12月底前，更新完善低效用地数据库，进一步优化调整低效用地再开发政策。

2026年12月底前，统筹推进落实试点任务，持续推动项目实施，形成我区一套完整有效的低效用地再开发长效机制。

（三）总结提升阶段（2027年1月-6月）

2027年6月底前，开展试点工作总结，形成工作总结报告，经区人民政府同意后报市规划资源局。

四、保障措施

（一）加强组织领导

成立宝坻区低效用地再开发试点工作专班（见附件1），由分管副区长牵头，市规划资源局宝坻分局、区发展改革委、区教育局、区科技局、区工信局、区财政局、区生态环境局、区住建委、区农业农村委、区城管委、区交通局、区水务局、区商务局、区文旅局、区统计局、区税务局、区国资委、区土地整理中心、各街道办事处、各镇人民政府、开发区管委会、京津新城建管委等部门为成员单位。工作专班负责统筹组织试点工作，定期召开会议，审定低效用地再开发政策制度与实施计划，加强督促指导，协调解决实施过程中的难点问题。工作专班办公室设在市规划资源局宝坻分局，承担具体工作，加强对试点工作的跟踪指导，工作专班和专班办公室在试点阶段性任务完成后自动撤销。

（二）强力推动落实

压实压紧试点主体责任，狠抓组织落实。加强低效用地再开发试点工作调度，细化任务分工，及时研究、协调解决有关问题和相关政策，全力推动试点项目实施。

（三）协同推进试点

在推进低效用地再开发试点过程中，与保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”、城市更新、乡村振兴、全域土地综合整治等工作统筹结合，加强改革联动，打好政策措施“组合拳”，形成工作合力。

（四）加强宣传引导

通过广播电视、报刊杂志、互联网等途径广泛宣传试点的重要意义和工作内容，提高低效用地再开发试点工作的公开性和透明度，切实保障群众的知情权、参与权、监督权，畅通信息反馈渠道，妥善处理群众合理诉求，为全区推进低效用地再开发试点工作营造良好的社会氛围。

附件1：宝坻区低效用地再开发试点工作专班

附件2：宝坻区低效用地调查认定工作步骤

附件1：

宝坻区低效用地再开发试点工作专班

一、组织架构

组长：分管副区长

成员：市规划资源局宝坻分局、区发展改革委、区教育局、区科技局、区工信局、区财政局、区生态环境局、区住建委、区农业农村委、区城管委、区交通局、区水务局、区商务局、区文旅局、区统计局、区税务局、区国资委、区土地整理中心、各街道办事处、各镇人民政府、开发区管委会、京津新城建管委等部门。

办公室设在市规划资源局宝坻分局，负责日常工作。

二、工作职责

贯彻落实《自然资源部关于开展低效用地再开发试点工作的通知》（自然资发〔2023〕171号）要求，研究制定低效用地再开发试点工作实施方案；明确各类低效用地再开发项目纳入标准，建立低效用地再开发项目清单；制定和完善试点工作计划，建立试点工作台账；梳理低效用地再开发试点项目实施中存在的重点、难点问题，协调调度项目进展情况；承担低效用地再开发试点工作领域相关政策研究，抓好项目转化更新，实现土地再开发利用工作目标；承担其他低效用地再开发相关工作。

三、工作机制

（一）会议机制

一是定期召开专题会，由工作专班牵头人或专班办公室组织召开。各成员单位对阶段性工作进行总结和汇报，专题研究法规、政策，协调解决难点堵点，统筹部署阶段任务。二是根据工作需要，随时召开部门联席会或项目推进会，针对项目推动过程中产生的问题，明确相关负责部门，提前征求意见，进行项目专题研讨和事项议定。

（二）项目统筹

一是建立试点项目台账，与实施主体、成员单位建立工作对接群，及时了解进展并做好服务跟踪工作。二是积极学习研究自然资源部、市规划资源局相关政策、意见，做到市区两级同频共振。三是根据项目需要，积极对接市规划资源局等相关委办局，做好重大事项汇报、请示和协作。

附件2：

宝坻区低效用地调查认定工作步骤

依据市规划资源局《天津市低效用地调查认定指南》要求，宝坻区低效用地调查认定主要工作步骤如下：

（一）资料收集

收集最新遥感影像、国土变更调查数据、不动产登记数据、控制性详细规划等资料。

低效用地调查认定资料清单

1、2022年度国土变更调查数据（打开版）（数据库国家2000坐标）

2、2022年度国土变更调查数据（共享版）（数据库国家2000坐标）

3、2018年二调变更调查数据（数据库国家2000坐标）

4、截止目前的违法用地、批地数据、供地数据、批而未供数据、闲置用地数据、超期未开发住宅用地（shp格式国家2000坐标）

5、区里明确要治理的剩余小散乱污用地

6、近三年的园区节约集约年度监测成果数据（文本、图件、数据库）

7、不动产登记数据（按宗地，包含权属类型、发证情况、使用人、企业类型、工业用地、仓储用地、宗地面积、取得方式、建筑面积）

8、全域覆盖的全区控规拼合一张图（shp国家2000格式）

9、已批及初步通过分局审核的在编的村庄规划（文本、图件、数据库）

10、经济社会数据（统计时点为2022年12月31日）

11、遥感影像（2023年）（ECW格式国家2000坐标）

12、区产业规划（工业布局规划）

13、历史遗留用地数据（来源于国土空间规划建设用地分析专项工作）（shp和表格）

14、宝坻区国土空间总体规划（2021-2035年）（文本、图集、数据库）

15、区级国土空间规划涉及的节约集约利用、低效用地、城市更新相关的专题成果及数据

16、2024年度土地储备计划及三年滚动计划（表格/shp或位置示意图）

（二）编制工作底图

按照低效用地调查认定要求进行数据叠加分析整理，分类别形成工作底图，即低效工业调查工作底图、低效商业办公调查工作底图、低效设施调查工作底图、低效居住调查工作底图、低效村庄调查工作底图。

（三）基础调查

组织各街镇、开发区（园区）按工作底图确定的调查对象，填写低效用地类型、面积、用途、审批情况、房屋建设情况、利用情况、经济数据等，形成低效用地调查表。

（四）低效用地认定及建库

根据调查取得资料，依据调查指南要求，确定差异化量化指标，对低效用地进行分类认定，并制作低效用地调查数据库。

（五）撰写分析报告

依据调查要求，编制分析报告，说明全区基本情况、具体认定标准、摸底调查成果等内容。

（六）成果提交

低效用地调查成果（数据库、表格、分析报告）报区政府认定后，提交市规划资源局备案。