幼教楼建设工程项目绩效自评报告

一、项目概况

- （一）项目资金申报及批复情况。

- 项目总金额为1618.97万元，2021年度计划申报工程款139.8万元。经镇党委会研究决定，同意批复工程款139.8万元，预算申请及付款流程符合大白庄镇财务资金管理办法等相关规定。

- （二）项目绩效目标。

- 幼教楼建设（第二小学幼教楼）工程项目，项目总投资1618.97万元，建筑面积3600平米。为辖区适龄幼儿提供上学场所，解决学前教育校舍紧张，适龄儿童入学难问题。提升幼儿园办学水平，解决群众最关心的难点问题。截止2021年底已支付1300.97万元，计划本年度支付工程款139.8万元。

- （三）项目资金申报相符性。

- 经过年度运行情况看，项目申报内容与具体实施情况相符。 完成第二幼儿园建设项目，施工建筑面积3600平米。全年计划申报139.8万元，最终预算执行139.8万元。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

- 1、资金计划及到位。

- 项目总预算金额为1618.97万元，截止2021年底已支付1300.97万元，2022年度计划执行数为139.8万元，区财政实际支付数为139.8万元，资金到位率为100%。

- 2、资金使用。

- 按照大白庄镇党委会议决定要求，2022年度实际支付数为139.8万元，已全部支付完成，资金支付合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

第二幼儿园建设工程项目收支已全部纳入镇财务核算系统，财务处理准确及时，会计核算严谨规范，项目相关收支均已入账，附件齐全，金额明确，档案保管符合规定。

（三）项目组织实施情况。

2018年3月设计，2018年5月进行编制预算，6月编制实施方案，2018年8月招标。2019年9月竣工。

我镇由教委负责该项目工作。项目专项经费已纳入财务部门进行专账管理和会计核算，同时保证经费使用严格执行财务管理制度，财务处理及时规范。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

- 完成第二幼儿园建设工程项目，项目总投资1618.97万元，建筑面积3600平米。为辖区适龄幼儿提供上学场所，解决学前教育校舍紧张，适龄儿童入学难问题。提升幼儿园办学水平，解决群众最关心的难点问题。截止2021年底已支付1300.97万元，计划本年度支付工程款139.8万元，实际支付数为139.8万元，资金到位率为100%。

- 目标质量完成情况。

产出指标中，完成建设幼儿园个数2个，工程合格率100%，工程款拨付及时率100%，工程款拨付标准	≤139.8万元，效益指标中，有所改善学校教学条件以及学生学习环境，	持续发挥作用期限≥10年，满意度指标中，受益群体满意度≥90%。

（三）目标进度完成情况。

- 按照项目安排，完成第二幼儿园建设工程项目，项目总投资1618.97万元，建筑面积3600平米。为辖区适龄幼儿提供上学场所，解决学前教育校舍紧张，适龄儿童入学难问题。提升幼儿园办学水平，解决群众最关心的难点问题。计划本年度支付工程款139.8万元。实际支付数为139.8万元。

四、项目效益情况

项目数量、覆盖率，经费发放及时率100%；改善校园办学条件，增加入学名额，解决入学问题效果显著，群众满意度显著提升。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

因财政资金不足，导致资金支付缓慢。

- 相关建议。

- 做好年初资金预算，解决资金来源，确保资金支付及时。