天津市宝坻区大口屯镇人民政府绩效评价自评报告

（2022年度）

税务帮扶工程项目绩效自评报告

一、项目概况

- 项目资金申报及批复情况。

为整治农村环境，提高土地利用率，促进镇域正常发展，解决农民工欠薪问题。该项目资金由我单位向财政局进行申请支付，用于支付以往年度工程欠款，支付政府租用土地费。经财政局审核同意后我单位年初预算197万元用于支付该项目资金。

- 项目绩效目标。

- 该项目2022年计划完支付以往年度工程欠款，支付政府租用土地费。要求及时拨付该项目资金，以往工程按时投入使用，及时支付项目款项。

- 项目资金申报相符性。

- 该项目申报内容与具体实施内容相符，主要支出在支付以往年度工程欠款，支付政府租用土地补偿款上，申报目标合理可行，实际资金已按照规定支付完成。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、该项目2022年计划支出197万元，截止2022年12月31日止实际到位资金169.94万元区级资金，资金到位率86.27%、到位及时，部分资金未能及时到位的主要原因是本年度财力不够。

2、资金使用。截止截止2022年12月31日止项目资金实际支出169.94万元，资金实际支出范围为支付以往年度工程欠款，发放村土地补偿款，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

为了规范项目资金管理，我镇特别要求专项资金的管理和使用应当遵循“专款专用，公开透明”的原则，严格按照专项资金管理办法拨付资金，不挤占挪用专项资金，对于虚报冒领挤占挪用补助资金行为，一经查实，将依法严肃处理。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，会计核算及账务处理及时准确。

（三）项目组织实施情况。

项目由镇主要领导对该项目负责，总结梳理以往年度工程欠款，通过党委会审批通过后，业务科室填报资金申请单，财政办公室具体负责发放支出，保证每个环节、每个细节都有人员负责、执行。严格按照相关法律开展项目的实施。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2022年城乡社区支出总支出数169.94万元，计划支付以往年度欠款项目6个，实际支出10个工程欠款，计划支出金额197万元，任务量部分完成，剩余未支付资金主要是由于本年财力不足，将于2023年继续支付。

（二）目标质量完成情况。

欠款资金足额支付率均达到86%，按计划完成了质量指标。

（三）目标进度完成情况。

及时支付土地补偿款率达到100%，将2022年土地补偿全全额支付完成。

四、项目效益情况

社会效益指标：村民土地租金及时收取率为100%。

可持续影响指标：收款人满意度达到95%。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

受本年财力不足的影响，部分资金未能足额拨付，下一年度将加大经济发展力度，保证财力有所增长，足额完成任务。

（二）相关建议。

无