天津市宝坻区大口屯镇人民政府绩效评价自评报告

（2022年度）

人居环境工程项目绩效自评报告

一、项目概况

- 项目资金申报及批复情况。

为整治农村环境，提高居民生活满意程度，资金由我单位向财政局进行申请支付，用于铺设几条道路的面包砖方便出行。经财政局审核同意后我单位年初预算70万元用于支付工程资金。

- 项目绩效目标。

- 该项目2022年计划完成人居环境工程建设收尾工作。确保符合工程施工质量验收相关要求，保证工程按时投入使用，及时支付项目款项。

- 项目资金申报相符性。

- 该项目申报内容与具体实施内容相符，主要支出在人居环境工程方面以及工程相关的三方费用上，申报目标合理可行，实际资金已按照规定支付完成。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、该项目2022年计划支出70万元，截止2022年12月31日止实际到位资金70万元区级资金，资金到位率100%、到位及时。

2、资金使用。截止截止2022年12月31日止项目资金实际支出69万元，资金实际支出范围为人居环境工程面包砖铺设费用，目前剩余1万元其他费用未支出完成，支付依据合规合法，资金支付大体与预算相符，剩余部分资金计划2023年内支付完成。

（二）项目财务管理情况。

为了规范项目资金管理，我镇特别要求专项资金的管理和使用应当遵循“专款专用，公开透明”的原则，严格按照专项资金管理办法拨付资金，不挤占挪用专项资金，对于虚报冒领挤占挪用补助资金行为，一经查实，将依法严肃处理。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，会计核算及账务处理及时准确。

（三）项目组织实施情况。

项目由镇农办对该项目负责，做好合同签订工作，主要支出为面包砖铺设的材料费及人工劳务费用，施工方将发票和审批单经由领导审核同意签字后，财政办公室具体负责发放支出，保证每个环节、每个细节都有人员负责、执行。严格按照相关法律开展项目的实施。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2022年人居环境工程总支出数69万元，铺设路段8处，计划支出金额70万元，存在细微差别，主要是由于部分款项发票未能及时开具，剩余部分款项2023年将全部支出完成。

（二）目标质量完成情况。

8处铺设路段验收合格率均达到100%，不存在差别。

（三）目标进度完成情况。

目前8处面包砖铺设路段均于2022年5月前投入使用。

四、项目效益情况

经济效益指标：8处面包砖道路正常投入使用率为100%

可持续影响指标：行人满意度达到98%，方便人们出行。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无