天津市宝坻区大口屯镇人民政府绩效评价自评报告

（2022年度）

税务帮扶工程项目绩效自评报告

一、项目概况

- 项目资金申报及批复情况。

为整治农村环境，提高居民生活满意程度，资金由我单位向财政局进行申请支付，用于4个村庄内的绿化工程。经财政局审核同意后我单位年初预算54万元用于支付工程资金。

- 项目绩效目标。

- 该项目2022年计划完成完成税务帮扶工程建设收尾工作，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，及时支付项目款项。

- 项目资金申报相符性。

- 该项目申报内容与具体实施内容相符，主要支出在税务帮扶工程方面以及工程相关的三方费用上，申报目标合理可行，实际资金已按照规定支付完成。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、该项目2022年计划支出54万元，截止2022年12月31日止实际到位资金54万元区级资金，资金到位率100%、到位及时。

2、资金使用。截止截止2022年12月31日止项目资金实际支出54万元，资金实际支出范围为税务帮扶工程款项，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

为了规范项目资金管理，我镇特别要求专项资金的管理和使用应当遵循“专款专用，公开透明”的原则，严格按照专项资金管理办法拨付资金，不挤占挪用专项资金，对于虚报冒领挤占挪用补助资金行为，一经查实，将依法严肃处理。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，会计核算及账务处理及时准确。

（三）项目组织实施情况。

项目由镇农办对该项目负责，做好合同签订工作，主要支出为村集体绿化的材料费及人工劳务费用，施工方将发票和审批单经由领导审核同意签字后，财政办公室具体负责发放支出，保证每个环节、每个细节都有人员负责、执行。严格按照相关法律开展项目的实施。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2022年税务帮扶工程总支出数54万元，计划帮扶村集体4个，计划支出金额54万元，任务量全部完成。

（二）目标质量完成情况。

4个村及绿化工程验收合格率均达到100%，不存在差别。

（三）目标进度完成情况。

目前4个绿化工程均于2022年4月前完工，并投入使用。

四、项目效益情况

经济效益指标：完成税收帮扶率为100%。

社会效益指标：改进绿化环境率为90%。

可持续影响指标：收款方满意度达到98%。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无