（天津市宝坻区大钟庄镇人民政府）

绩效评价自评报告

（ 2021年度）

大钟庄镇商贸街垃圾清理项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

大钟庄镇商贸街垃圾清理项目金额15.11万元，由于此项资金未列入2021年预算，故调整2021年预算支出结构，将体制资金预算调减15.11万元调增此项目。在实施过程中，根据实际情况申请并批复资金共计15.11万元，此过程符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

本项目的实施旨在改善大钟庄镇商贸街基础环境，促进地区经济发展，提高当地居民的幸福感、获得感。有效提升农村健康生活意识，开展生活垃圾无害化处理率，持续促进群众参与保护环境意识。

（三）项目资金申报相符性。

本项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。截至2021年12月31日，此项目拨款 15.11万元，资金拨付及时率100%。

- 资金使用。截至2021年12月31日，我镇实际支出此项目资金15.11万元，主要用于商贸街垃圾清理。我镇在此项目结束后按照《预算法》规定及时支付资金，完全合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

为了规范项目资金管理，我镇特别要求专项资金的管理和使用应当遵循“专款专用，公开透明”的原则，严格按照专项资金管理办法拨付资金，不挤占挪用专项资金，对于虚报冒领挤占挪

用补助资金行为，一经查实，将依法严肃处理。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，会计核算及账务处理及时准确。

（三）项目组织实施情况。

项目由镇宣传部门与农业办公室具体负责实施，保证每个环节、每个细节都有人员负责、执行。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

截至2021年12月31日已完成垃圾清理的预计任务，做到日产日清。

（二）目标质量完成情况。

对照项目计划目标，较好地完成了项目计划目标。

（三）目标进度完成情况。

1、数量指标：本工程预计清除垃圾清理点15个，实际对照预定计划目标项目已经完成，项目质量合格，达到了应有的效果。

2、质量指标：预计垃圾清理工作合格率100%，实际验收合格率已达100%。

3、时效指标：预计项目工程款拨付及时率100%，实际项目完成及时性已达100%。

4、成本指标：预计临街垃圾清理成本小于等于10500元/点位，实际付款10075元/点位，符合成本控制指标。

5、社会效益指标：预计通过垃圾清理处置，改善大钟庄镇商贸街基础环境，促进地区经济发展提高当地居民的幸福感、获得感，实际得到有效促进。

6.生态效益指标：预计生活垃圾无害化处理率得到有效提升，实际达到预期效果，群众意识在增强。

6、可持续影响指标：预计持续促进群众参与保护环境意识，实际指标得到有效促进。

7、服务对象满意度指标：：预计受益群众满意度在90%以上，实际满意度达到92%。

四、项目效益情况

此项目的完成，为我镇环境卫生整治打下了坚实的基础，有效改善了居民的生产生活环境，满足人民物质文化生活的需要。

五、问题及建议

- 存在的问题。

- 本项目资金年初无预算，在执行过程中通过体制资金调整，在日后预算过程中，要加强全面预算管理，尽量减少预算调整。

（二）相关建议。

- 1.强化垃圾分类，提高垃圾处理无害化率。建议单位在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

2.进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。