（天津市宝坻区大钟庄镇人民政府）

绩效评价自评报告

（ 2021年度）

大钟派出所智能化执法办案区系统

项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。派出所智能化执法办案区系统项目支出资金20万元，由于此项资金未列入2021年项目支出预算，故调整2021年预算支出结构，将体制资金预算调减20万元，用于此项工程款调增支出。在实施过程中，根据实际情况申请并批复资金共计20万元，此过程符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。通过改进智能化执法办案系统工程，改善办公设置，促进公安工作发展，促进及时服务群众能力，达到解决问题，化解矛盾的重要作用。

（三）项目资金申报相符性。本项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

- 截至2021年12月31日，镇财政安排项目资金20万元，资金拨付及时率100%。在项目资金使用过程中，我镇按计划支付工程款，资金支付符合《预算法》规定。

（二）项目财务管理情况。

资金严格按照相关要求，做到专款专用。项目资金的支出相对合理，严格按照《政府会计制度》执行，财务处理相对即时，做到不挤占挪用专项资金，对于虚报冒领挤占挪用补助资金行为，一经查实，将依法严肃处理。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，会计核算及账务处理及时准确。

（三）项目组织实施情况。

该工作经过镇党委政府研究决定，由镇政府出资交由办公室通过比价的方式找相应有资质的公司进行实施，由负责部门统一监管。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

截至2021年12月31日，已按目标任务完成了该项目，工程任务量与合同相符，后续将加速预算支出，及时付款。

（二）目标质量完成情况。

- 数量指标：预计购置办公设备1套，实际完成设备配置，

- 质量指标：预计完成设备到货安装验收合格率为100%，实际按期完工，验收合格率达到100%。

- 时效指标：预计安装及时率达到100%，实际设备安装及时，达到合格标准。

- 成本指标：预计中心机房成本小于等于21.5万元，实际支付资金20万元。

- 社会效益指标：预计提升社会服务能力 ，实际促进了办公服务的提升，社会服务能力显著提高。

- 可持续影响指标：预计持续提升办公效率，实际办公效率显著提升，并将持续做好为群众服务工作。

- 服务对象满意度指标：预计工作人员及群众满席度达90%以上，实际满意度达92%。

（三）目标进度完成情况。

对照预定进度计划，资金所涉及的项目，已经全部按时按量完成。

四、项目效益情况

- 本项目的实施有利于我镇的社会稳定，提升公安服务社会能力，提升政府公信度，群众满意度达92%。

- 问题及建议

- 存在的问题。

- 本项目资金年初无预算，在执行过程中通过体制资金调整，在日后预算过程中，要加强全面预算管理，尽量减少预算调整。

（二）相关建议。

1、继续加强公安服务管理能力，有效促进社会稳定，在节约成本的基础上达到预期目的。

2、建议单位在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

3、进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。