（天津市宝坻区牛道口镇人民政府）

绩效评价自评报告

（2023年度）

牛道口岳庄子路改建工程项目绩效自评报告

- 项目概况

- 本项目实施内容为改善乡村路质量，保障居民出行方便减少安全事故。

- 项目资金申报及批复情况。

- 牛道口镇岳庄子路改建工程项目年初预算资金137.02万元，主要用于岳家庄路改建工程。经区级财政《关于批复2023年部门预算的通知》批复本项目预算资金137.02万元。

（二）项目绩效目标。

本项目绩效目标为改善乡村路质量，达到居民出行方便减少安全事故。

- （三）项目资金申报相符性。

本项目实施内容为改善乡村路质量，达到居民出行方便减少安全事故。与资金的使用用途相符，确保资金专款专用，申报目标符合相关规定，合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。项目预算资金137万元，截至2023年12月31日，区财政对此项目拨款80万元，资金到位率58.39%，资金拨付及时率100%。

2、资金使用。该项目资金截止2023年12月31日，根据实际需求向区财政申请资金全年共计80万元，区财政批复资金共计80万元，资金执行率100%。

（二）项目财务管理情况。

为了规范项目资金管理，我镇特别要求专项资金的管理和使用应当遵循“专款专用，公开透明”的原则，严格按照《天津市宝坻区牛道口镇人民内部控制手册（试行）》中规定拨付资金，不挤占挪用专项资金，对于虚报挤占挪用专项资金行为，一经查实，将依法严肃处理。

- （三）项目组织实施情况。

- 项目由村镇办公室负责开展招标工作，确定道路建设单位，由道路建设单位具体负责实施，村镇办公室进行监管，已经完成项目建设。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

截至2022年12月31日，牛道口镇岳家庄路改建工程项目涉及道路改建一条，现已完工验收合格。

（二）目标质量完成情况。

本项目经过主管部门验收，已经完成道路建设，完工验收合格率100%。

（三）目标进度完成情况。

本项目改建工程合格率100%，资金拨款到位率100%，拨款及时率100%，目标进度完全达到进度完成目标。

四、项目效益情况

本项目的实施保障了道路改建工程的顺利实施，改善了乡村路质量，达到居民出行方便减少安全事故。同时提高了群众的满意度。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

- 本项目资金拨付未完全到位，主要由于财政资金拨付不到位，影响了资金执行率。

- 相关建议。

我单位后续将积极与财政部门进行沟通，保障资金及时到位并进行支出。