（天津市宝坻区牛道口镇人民政府）

绩效评价自评报告

（2023年度）

牛道口学校改扩建工程项目绩效自评报告

- 项目概况

- 项目主要开展内容是对我区域7所幼儿园进行拆除，并新建工程2所小学以及2所中学。

- 项目资金申报及批复情况。

- 对企业政策性补贴为年初预算项目，经过区财政局《关于批复2023年部门预算的通知》预算通过，对学校改扩建工程项目全年预算资金125万元，区财政批复125万元。

（二）项目绩效目标。

- 目标1：按11所学校改扩建工程款的5%拨付到位，达到拨付总工程款80%的目标。

- （三）项目资金申报相符性。

- 本项目实施内容为贯彻落实拨付我镇11所学校改扩建工程款，与项目申报内容相符合。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。该项目预算资金125万元，实际到位资金20万元，资金到位率16%，原因是财政资金紧张，拨付不足。

2、资金使用。我镇截止2003年底项目资金实际支出20万元，资金开支范围11所学校改扩建工程款在2023年底全部完成拨付，资金执行率100%。

（二）项目财务管理情况。

为了规范项目资金管理，我镇特别要求专项资金的管理和使用应当遵循“专款专用，公开透明”的原则，严格按照《天津市宝坻区牛道口镇人民内部控制手册（试行）》中规定拨付资金，不挤占挪用专项资金，对于虚报挤占挪用专项资金行为，一经查实，将依法严肃处理。

- （三）项目组织实施情况。

- 该项目由牛道口人大主席结合牛道口教委负责具体实施。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

按照项目计划目标，该项目已完成7所幼儿园拆除新建工程2所小学以及2所中学新建改造。2023年实际执行数20万元，2023年预算预计数125万元，未完成目标任务。

（二）目标质量完成情况。

截止2023年底项目资金的实际支出20万元，在2023年底全部完成拨付，质量指标方面，学校提升改造合格率100%，项目实际完成质量良好。

（三）目标进度完成情况。

实效指标方面学校新建提升改造工程拨款及时率100%和到位率均达到100%。完成期限为2023年1月到2023年底，项目实际进度开展良好，如期完成。

四、项目效益情况

我镇对11所学校新建提升改造工程进行补贴，社会效益指标方面改善了教学条件，提升了学生入学环境达到了预期效益。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

- 该项目为年初安排预算，在支付过程中存在财政资金匹配不到位，还有部分资金未发放到位。年初安排预算，在，还有到位。

- 相关建议。

- 下一步研究制定我镇将加强与财政的沟通，积极筹措资金，开展本项目。