天津市宝坻区新安镇人民政府

绩效评价自评报告

（ 2021年度）

小学教学楼建设项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。为改善小学教学环境，提升教学条件，特此建立本项目。年初预算数为0万元，调整预算数82.91万元，并按照相关资金管理办法支出，决算支出数为82.91万元。

（二）项目绩效目标。

年度总体目标：改善小学教学环境，提升教学条件。

通过本项目为镇域内建设教学楼1处，有效改善了小学教学环境，提升了教学条件。

- 小学教学楼数量：学楼1处。

- 建筑面积：1100平方米。

3、工程竣工验收合格率为100%。

4、项目完工及时率及时率为100%。

5、建设成本标准为≤700元/平米。

6、改善了小学教学环境，提升了教学条件。

7、服务对象需求满意度为90%。

（三）项目资金申报相符性。

我镇按照项目要求，按计划申报资金，并实施，确保按照时间进度进行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

幼儿园建设资金调整预算数82.91万元，资金性质为一般公共预算资金，以上资金到位及时，截止2021年年底，资金到位率100%。

2、资金使用。

截止2021年年底，该项目支出金额82.91万元，建设成本标准为≤700元/平米。年度支出金额与调整预算金额相符。

（二）项目财务管理情况。

我镇严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。财务账务清楚，及时支出，手续健全，财务状况良好，管理规范有效。

（三）项目组织实施情况。

根据乡镇党委会决议设立本项目，通过招投标方式确定建设公司，并由第三方对工程质量验收，按照合同约定支付建设资金。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

本项目建设了1处教学楼，截止到2021年年底已支付82.91万元。

（二）目标质量完成情况。

因施工时间长，截止到2021年年底，未能完成工程验收。

（三）目标进度完成情况。

2021年11月项目完工，截止到2021年年底，该项目各项目标已完成。

四、项目效益情况

通过该项目有效改善幼儿园教学生活环境，提升了在园幼儿教学保育条件。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

因时间紧未能完成验收。

（二）相关建议。

及时组织工程验收单位对工程进行验收。