（天津市宝坻区钰华街道办事处）

绩效评价自评报告

（ 2023年度）

三方保安管理费及违建拆除项目绩效自评报告

一、项目概况

- 违法建设使少数人不当得利，侵害了大多数大众发热合法权益，给我辖区带来了严重的环境安全问题，展开违法建设治理是保护计划权威性，增进城市发展转型的选择，有益于改良城市人居环境，增强城市可延续发展能力。

- 项目资金申报及批复情况。

相关科室进行申报，经街道党工委会议对该项目可行性及研究，该项目2023年度申请，经区级财政（年初预算〔2023〕1号）批复年初预算103.5万元，相关资金支出符合资金管理办法等相关规定。

- 项目绩效目标。

1.对建成的违法建筑物坚决予以拆除，正在建设的违法建筑物责令停止并限期改正，确保存量违建清零。

2.提高钰华辖区内的街面秩序，以促进达到“双创”标准。

- 项目资金申报相符性。

该项目申报内容为对违法建筑进行拆除工作与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

该项目年初计划资金103.5万元，截至2023年12月31日，区财政拨付98万元，资金到位率94.69%。

2、资金使用。

该项目资金由财政资金安排支出。截至2023年12月31日共支出98万元，支付依据是合规合法，与预算相符，剩余额度财政已收回。

（二）项目财务管理情况。

该项目按照项目资金管理办法，规范资金管理和使用，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目按照目标计划进行，组织人员对违建进行拆除，排除隐患。由街道综合执法大队组织实施，一是组织人员、机械对台账内的存量违建依法进行拆除，二是合理安排三方人员的分工情况，保障城区秩序。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

三方保安人员25人，完成目标数量10人；双创工作清理300处，完成目标数量。

（二）目标质量完成情况。

违法建筑物处理率计划目标100%，实际完成100%，完成目标质量指标。

（三）目标进度完成情况。

该项目按照预定进度完成计划，清整及时率100%，完成目标时效指标。

四、项目效益情况

该项目产生的社会效益指标：提升了城市形象，规范城市建设,维护城市发展环境的作用。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

因对预算估计不准确，造成决算执行的偏差，项目无特别需要说明的问题。

- 相关建议。

在以后的工作中保证预算的编报质量，减少预算和决算执行的偏差，提升对财政资金的监控能力。