（天津市宝坻区钰华街道办事处）

绩效评价自评报告

（ 2023年度）

活动场所提升改造项目绩效自评报告

一、项目概况

该项目是提升辖区内24个活动场所提升改造，各基层党组织提供党建用书及印刷品，为离退休干部党支部书记发放工作补贴。

（一）项目资金申报及批复情况。

相关科室进行申报，经街道党工委会议对该项目可行性及研究，该项目2023年度申请，经区级财政（年初预算〔2023〕1号）批复年初预算51.5万元，经财政批复预算调整为51万元，相关资金支出符合资金管理办法等相关规定。

- 项目绩效目标。

- 通过基层党组织建设工作为各项其他活动提供基础保障；通过组织党员学习、服务群众等管理方法提升群众对党的认同感，进而提升居民的幸福感。

- 项目资金申报相符性。

- 该项目申报内容对党建活动场所进行提升与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

- 该项目年初计划资金51.5万元，全年预算数调整为51万元，截至2023年12月31日，区财政拨付13.24万元，资金到位率25.96%。

2、资金使用。

该项目资金由财政资金安排支出。截至2023年12月31日共支出13.24万元，支付依据是合规合法，与预算相符，剩余额度已结转下年。

（二）项目财务管理情况。

资金严格按照相关要求，做到专款专用。项目资金的支出相对合理，严格按照《政府会计制度》执行，财务处理相对即时，做到不挤占挪用专项资金。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，会计核算及账务处理及时准确。

（三）项目组织实施情况。

该工作经过街道党工委政府研究决定，交由党办通过比价的方式找相应有资质的公司进行实施，由负责部门统一监管。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

截至2023年12月31日，提升改造活动场所个数年初指标24个，实际完成0个，党建用书年初指标4000本，实际完成0本，印刷品年初指标3000个，实际完成0个，项目未开展；离退休干部党支部书记人数12人，已按目标任务完成了该项目。

- 目标质量完成情况。

- 项目验收合格率指标100%，完成目标质量指标。

（三）目标进度完成情况。

项目完工及时率年初计划目标100%，实际完成100%。

四、项目效益情况

- 该项目实施产生的社会效益：通过基层党组织建设工作为各项其他活动提供基础保障；做好基层党组织建设工作，更好服务群众。

- 问题及建议

- 存在的问题。

- 因项目未及时开展，预算资金支付不及时，造成资金结转下年，加强预算资金的使用规范，及时支出款项。

（二）相关建议。

加强预算资金的使用规范，及时支出款项，减少预算和决算执行的偏差，提升对财政资金的监控能力。