（天津市宝坻区钰华街道办事处）

绩效评价自评报告

（ 2023年度）

乡村振兴项目（转支）绩效自评报告

一、项目概况

为了加强街道辖区各河道、桥梁基础设施项目维护及提升改造。由街道党工委、办事处统一组织，农办负责实施，对辖区重点区域开展排查治理，及时发现和消除安全隐患，有效避免事故的发生。

- 项目资金申报及批复情况。

本项目根据乡村振兴项目实际情况，经财政局批准我单位本项目资金114万元，于2023年列支，用于水污染的防治、桥梁维护及提升改造等支出。

- 项目绩效目标。

加强河湖水域岸线及桥梁管理保护，加强水污染的防治。做好应急物资储备工作，提高应急能力和水平，保障和改善民生。

- 项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

该项目全年预算资金114万元，截止2023年12月31日，区财政拨付114万元，资金到位率100%。

2、资金使用。

该项目资金由财政资金安排支出。截止2023年12月31日共支出114万元，支付依据是合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目按照项目资金管理办法，规范资金管理和使用，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

由街道党工委、办事处统一组织，农办负责实施，按照工程实施标准，组织项目预算，按照规范要求组织对既有基础设施有效防护、维修改造。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

辖区内清理河道数量13条，辖区内桥梁维修保养数量17座，完成目标数量。

（二）目标质量完成情况。

水域整治合格率100%，桥梁维修保养合格率100%，完成目标质量指标。

（三）目标进度完成情况。

该项目按照预定进度完成计划，水域整治及时率100%，桥梁维修保养及时率100%，完成目标时效指标。

四、项目效益情况

该项目产生的社会效益指标：有效改善人居环境；生态效益指标：有效保持良好的河道环境。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

河流水域污染问题具有反复性，隐蔽性，需要持续关注。

- 相关建议。

提升对财政资金的监控能力，确保预算资金全部到位，更好的开展乡村振兴项目。