（天津市宝坻区人民政府办公室）

绩效评价自评报告

（2023年度）

新媒体、政务网维护项目绩效自评报告

一、项目概况

为保障宝坻政府网站后台技术运维和政务新媒体技术监测工作正常运转，宝坻区人民政府办公室于2023年通过竞争性磋商方式与北京易捷智达科技有限公司就宝坻政府网站及政务新媒体技术维护项目签订合同，价格为27.6万元，合同约定服务期为1年，主要项目有宝坻政府网站运维（含网站模块运维、网站设计运维、网站专题制作等），人员驻场服务（含内容维护、技术支持等），政务新媒体监测云服务（含政务新媒体融合管理、政务新媒体监测、人工复核检查等），政策解读内容制作（含政策解读图片、视频设计制作等）。

（一）项目资金申报及批复情况。本项目申请资金30万元，经宝坻区人民政府办公室党组会议讨论通过后，按照规定程序向区财政进行了资金申请，并得到批复，批复文号为宝财预指〔2023〕1号，批复27.6万元，确保项目建设正常实施。

（二）项目绩效目标。项目运作严格按照合同执行，完成对政务网网站模板修改、页面设计、专题制作，用户权限分配，网站管理技术支持等工作。建设政务新媒体管理系统，内容采集、错敏词、断链、更新情况等提醒服务。

（三）项目资金申报相符性。该项目各环节严格按照初期计划目标推进实施，通过开展网站等级保护测评工作并达到三级等保标准，开展网站SSL安全证书改造和https双栈备案工作，进一步提高政府网站安全等级。将全区99个政务新媒体账号纳入全国政务新媒体信息报送系统进行备案管理并实时监测各政务新媒体账号信息更新、错敏词等情况。工作实际内容与申报资金27.6万元相匹配。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。该项目资金为财政预算资金，按照合同约定，该项目资金合同签订后一次性付全款。本项目预算资金30万元，实际到位资金27.6万元，均为区级财政资金，按照合同约定，所需资金到位率为92%，均能进行如期支付。

2、截至目前，项目资金共支付27.6万元，已经按约定支付完成，支付符合约定条款和程序规定，且符合预算安排计划。

（二）项目财务管理情况。

该项目所需资金使用严格按照《宝坻区人民政府办公室内部控制管理办法》进行会计核算以及账务处理，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

结合区财政局加强对项目组织实施过程的监督管理，明确专人在施工场地进行监管，严格落实保密要求，与第三方公司及进场维护人员签订保密协议，确保按照项目计划和标准推进项目建设。严格履行政府采购各环节制度要求，委托代理机构进行规范化服务，确保项目实施公开透明，合法合规。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

- 全年维护政务网系统用户量85个，维护新媒体账号101个；保障政务网站正常运转，全年系统漏报报错率为0，有效提升了网站的运行效能。

- （二）质量指标完成情况。

网站正常运转率达到100%，系统漏报错报率为零。

（三）目标进度完成情况。

截至目前，项目已完成全部工程量，达到项目预期效果。

- 四、项目效益情况

该项目利用政府公开网站有效宣传了国家政策，有效提高了人民群众对国家大政方针的知晓度，同时通过不断加强对新媒体的运用，不断完善政务网站的模式，持续有效的吸引当地用户量。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

项目预算执行略有结余，预算准确率还有提高空间。

（二）相关建议。

进一步加强与上级部门的沟通，提高预算申报和执行的精确度及准确度。