农村危房改造2021年绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- 2021年财政下达宝坻区危改资金1437.9626万元，主要绩效目标为农村危房改造，完成改造农村危房348户（其中拨付2020年度结转123户，2021年度完成225户），满足改善困难群众住房质量的需要，保障困难群众住房安全。农村危房改造工程符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

- 2021年共收到农村困难群众危改资金1437.9626万元，用于具有本市户口的农村分散供养特困人员（五保户）、低保户、贫困残疾人家庭、低收入困难户、因灾倒损户和其他贫困户的农村危陋住房（经鉴定为C、D级的危房）的危房改造。该资金已全部发放到困难群众手中。完成绩效目标申报表的目标要求。截止2021年12月，已全部支付完毕。

- 总体绩效目标完成情况分析。

农村困难群众危改资金，现已全部发放到农村困难群众手中，确保如期实现了我区农村困难家庭“住房安全有保障”的目标。使困难群体切身感受到了党和政府的关怀与温暖,为我区社会的和谐稳定发挥了重要作用。

- 绩效指标完成情况分析。

- 数量指标

改造危房数期初指标值为≥80户，宝坻区完成所有存量4类重点对象住房安全有保障的目标，超额完成市分配我区的农村危改任务指标，全区全年共完成348户农村危改。

- 质量指标

已完成的危房改造，符合工程施工质量验收相关要求，项目竣工验收合格率100%。

- 时效指标

危房改造项目2021年3月开工，截止2021年12月31日，全部完工。

- 成本指标

资金用于全区农村困难群众危房改造，改造成本≤5.6万元/户。

- 社会效益指标

全区全年共完成348户农村危改（含2020年结转的123户），项目受益用户348户，困难群众居住条件得到显著改善，保障困难群众住房安全，减轻困难群众生活负担。

- 可持续影响指标

改造后住宅，房至可使用年限≥5年。

- 满意度指标

农村困难家庭通过危房改造，切实增强了农村困难群众的幸福感、获得感、安全感，居民满意度≥95%。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我区将继续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，建立农村困难群众危房改造长效机制，及时将符合条件的新增危房纳入改造计划，实现困难群众住房安全有保障。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

我区已完成所有存量4类重点对象（即农村分散供养特困人员、低保户、贫困残疾人家庭、低收入困难家庭）住房安全有保障的目标。超额完成市分配我区的农村危改任务指标。农村困难家庭通过危房改造，住房安全得到了保障，居住环境和生活质量明显提升，提升了农村的整体环境和质量，切实增强了农村困难群众的幸福感、获得感、安全感。

五、其他需要说明的问题

无

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表