（宝坻区住建委）

农房节能改造绩效评价自评报告

（  2021年度）

农房节能改造项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。按照市财政局和市住建委的要求，推动我区农房节能改造项目，财政局拨付我区农房节能改造资金。我区组织农房节能改造项目的实施和改造资金的拨付。

- （二）项目绩效目标。通过实施节能改造，农村房屋在节能保暖等方面提升明显，群众对节能改造表示满意，节能改造效果很好。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

农房节能改造资金由区财政按我委报送实际改造金额拨付资金，资金拨付及时到位。我委按照各镇街实际参与节能改造的农户和改造项目，结合农房改造档案和工程量清单拨付改造资金。

（二）项目财务管理情况。

农户节能改造项目的申报审批由镇街负责组织统一进行管理，工程验收合格后，经住建委对档案进行审核后，一卡通把补助资金拨付到农户。

（三）项目组织实施情况。

农房节能改造项目，按照节能改造的要求，对房屋实施节能改造。各镇街负责统筹组织推动、管理和验收，符合拨付条件的农户，按期拨付到农户一卡通账户。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

全区计划完成400户，实际全年共完成474户农房节能改造。

（二）目标质量完成情况。

已完成的节能改造，符合工程施工质量验收相关要求，项目竣工验收合格率100%。

（三）目标进度完成情况。

农房抗震项目按期全部完工。

- 数量指标：预计完成农房建筑节能改造户数≥400户，实际完成474户，已全部完成。

- 质量指标：节能改造补助发放覆盖率预计100%，实际完成100%。

- 时效指标：补助发放及时率预计完成100%，实际完成100%。

- 成本指标：预计农房建筑节能改造补助标准：按标准发放

- ≤1万元/户，实际按照节能改造面积补助，每户≤1万元/户。

- 经济效益指标：预计减轻群众经济负担，实际减轻群众经济负担。

- 社会效益指标：预计较大改善障提高农房节能保温能力，提高居民幸福感，实际较大改善。

- 生态效益指标：预计有效保障推进农村地区房屋建筑能效提升，助力全市冬季清洁取暖，实际有效保障。

- 可持续影响指标：预计提高农房节能保温能力≥5年，实际有效保障。

- 服务对象满意度指标：群众满意度预计≥90%，实际90%。

四、项目效益情况

- 通过实施节能改造，很多改造户使用了节能保温门窗，外墙贴保温板、室内吊顶加装保温层、室外增加门斗，极大提升了房屋的舒适度，房屋在节能保暖等方面提升明显，群众对节能改造表示满意，节能改造效果很好。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

本项目资金年初无预算，在执行过程中通过体制资金调整，在日后预算过程中，要加强全面预算管理，尽量减少预算调整。

- 相关建议。

建议单位在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。