（宝坻区住建委）

农房抗震改造绩效评价自评报告

（  2021年度）

农房抗震改造项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。按照市财政局和市住建委的要求，推动我区农房抗震改造项目，市财政局拨付我区农房抗震改造资金。我区组织农房抗震改造项目的实施和抗震改造资金的拨付。

（二）项目绩效目标。通过农房抗震改造或新建翻建，提高农房抗震能力。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、农房抗震改造资金由区财政按我委报送实际改造金额拨付抗震资金，资金拨付及时到位。我委按照各镇街实际参与抗震改造的农户和改造项目，结合农房抗震改造档案和工程量清单拨付抗震改造资金。

（二）项目财务管理情况。

农户抗震改造项目的申报审批由镇街负责组织统一进行管理，工程验收合格后，经住建委对抗震档案进行审核后，一卡通把抗震补助资金拨付到农户。

（三）项目组织实施情况。

农房抗震改造项目，以农户自愿报名，按照抗震要求，对房屋实施抗震加固改造。各镇街负责统筹组织推动、管理和验收，符合拨付条件的农户，按期拨付到农户一卡通账户。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

全区计划完成200户，实际全年共完成280户农房抗震改造。

（二）目标质量完成情况。

已完成的抗震改造，符合工程施工质量验收相关要求，项目竣工验收合格率100%。

（三）目标进度完成情况。

农房抗震项目2021年3月开工，截止2021年12月31日，全部完工，按期完成。

- 数量指标：预计抗震改造或新建翻建户数≥200户，实际280户，已全部完成。

- 质量指标：抗震改造补助发放合规率预计100%，实际完成100%。

- 时效指标：补助发放及时率预计完成100%，实际完成100%。

- 成本指标：预计抗震改造补助发放标准：按标准发放≤1.2万元/户，实际按标准发放。

- 经济效益指标：预计有效减轻镇街经济负担，实际减轻镇街经济负担。

- 社会效益指标：预计较大改善提高农房抗震能力，切实增强农村群众的幸福感、获得感、安全感，实际较大改善。

- 可持续影响指标：预计有效保障提高农房抗震能力，提高房屋可使用年限，实际有效保障。

- 服务对象满意度指标：群众满意度预计≥90%，实际90%。

四、项目效益情况

按照个人自愿、政府引导的原则，我区积极支持有能力、有意愿的农户通过抗震改造或新建翻建，提高农房抗震能力。抗震改造试点工作取得较好的试点效果和经验，通过农房抗震试点工作探索符合我区实际的抗震改造做法和措施，推进农房抗震减灾设防能力提升。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

本项目资金年初无预算，在执行过程中通过体制资金调整，在日后预算过程中，要加强全面预算管理，尽量减少预算调整。

- 相关建议。

建议单位在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。