天津市宝坻区住房和建设委员会

绩效评价自评报告

（  2021 年度）

安全技术服务费项目绩效自评报告

一、项目概况

为有效解决宝坻区住房和建设综合行政执法支队安全执法力量薄弱，特别是安全执法人员不足、特种设备方面专业技术水平欠缺等问题，引导社会技术力量参与支队安全生产监督执法服务、建筑工地安全生产隐患排查治理等工作，2017年经区政府批准，同时结合建筑工地安全生产管理的需求，实施安全生产专业技术检查购买服务。2021年我支队继续采用第三方安全技术服务的模式，聘用了天津树华注册安全工程师事务所有限公司协助我们进行区所属建筑工程项目的质量安全监督工作。同时，我区施工现场安装摄像头千余个与我支队视频监控平台对接，影像资料自存储3个月，存储量巨大。由于施工现场环境复杂，经常造成断线，平台运行维护工作量很大。2021年我支队与中国联合网络通信有限公司天津分公司签订的城市管理服务项目合同中包括:平台的日常运行与维护;服务期间的软件升级维护、检测;设备的维修与养护等。

（一）项目资金申报及批复情况。安全技术服务费项目资金预算共计64万元：包括安全技术服务外包费40万元，监控平台运行服务费16万元，网络通讯费8万元。项目资金按时申报、批复，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。排除施工现场安全隐患，提高安全生产意识。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。该项目各类资金均由区财政拨付，我委按时间节点上报资金计划后，均已按时拨付到位。

2、资金使用。在专项资金使用中，宝坻区财政局追踪监督，且住建委紧密配合，严格遵循公开、公平、公正、透明的原则，专款专用，现已按合同约定支付安全技术服务外包服务费40万元（预算40万元，合同价款40万元）；监控平台运行服务费159800元（预算160000元，合同价款159800元）；网络通讯费81060.95元（预算80000元，上年度结转1060.95元）。项目资金全年预算数为64万元，全年执行数64.086095万元。

（二）项目财务管理情况。

按照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

在天津树华注册安全工程师事务所有限公司正式开展2021年质量安全技术服务工作前，由该公司提交了技术服务方案，明确了相关服务人员的配备情况、服务流程、技术标准及规章制度。我支队相关工作人员与该公司安全技术服务人员在正式开展工作前也召开了专项准备会，统一了检查流程及检查标准，严明了检查纪律，为全年的工作开展奠定了基础。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2021年天津树华注册安全工程师事务所有限公司共派遣10名质量安全技术服务人员，提供通勤车辆3台，每天分为3组配合我支队工作人员进行区管所属建筑工程的质量安全日常检查工作。同时，该公司在2021年度除配合我支队开展建筑工程质量安全日常检查外，还协助我支队开展相关的大型机械设备、防疫、扬尘等专项检查工作，并为各类专项检查提供专业的技术人员和技术支持。

（二）目标质量完成情况。

2021年天津树华注册安全工程师事务所有限公司协助并配合我支队检查工程项目约201个，检查频次约700余次，检查记录单约850份，涉及质量及安全隐患问题7500余条。在近201个工程项目中，检查大型机械设备约730台，其中塔式起重机约350台，施工升降机约180台，高空作业吊篮约200台。此外并对检查存在隐患问题的工程项目进行了逐一复查，确保所存在的质量及安全隐患得到及时有效的整改。

（三）目标进度完成情况。

对照预定进度计划，该项目按期完成。

产出指标：

数量指标 预计住建领域建筑工地全覆盖100%，实际完成100%，已全部完成；每块工地检查机械抽取率25%，实际完成25%，已全部完成；

质量指标  较大事故发生率年度指标值为0%，实际完成值为0%；

时效指标  服务周期年度指标值为2021.1.1—2021.12.31，实际完成值为2021.1.1—2021.12.31；

成本指标  	安全技术服务外包服务费年度指标值≤40万元，实际完成值40万元；监控平台运行服务费年度指标值≤16万元，实际完成值15.98万元；网络通讯费年度指标值≤8万元，实际完成值8.11万元；

经济效益指标  营造施工企业安全生产环境，减少企业经济损失，年度指标值有效减少，实际完成值有效减少；

社会效益指标  确保全区建筑工地安全生产持续向好发展，年度指标值安全可控，实际完成值安全可控；

可持续影响指标  增强全区建筑工地全员安全生产意识，年度指标值长期影响，实际完成值长期影响；

服务对象满意度指标 建筑企业满意率年度指标值≥95%，实际完成值95%。

四、项目效益情况

第三方技术服务公司派遣专业技术服务人员，辅助我支队参与日常的监督管理检查工作，对建筑工程项目进行隐患排查，并从专业角度协助进行技术咨询服务及专项整治和整改落实工作。经过一年来该公司的专业服务及协助我支队进行建筑工程质量安全监管工作的开展，促使了我区的建筑工程安全形势稳定，安全生产条件受控，严防了建筑工程重大事故的发生，营造并维护了宝坻区建筑工程质量安全生产的良好环境。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

通过产出指标、效益指标、满意度指标，未发生偏离目标的情况出现。

（二）相关建议。

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。