附件1

重点工作第一季度进展情况统计表（样表）

填报单位：住建委 填报日期：2021.4.7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要任务目标 | 进展情况 | 是否跟上进度 | 存在问题及原因 | 下步措施及意见建议 |
| 1 | 改造农村困难家庭危陋房屋80户。 | 完成危改摸底调查工作。 | 是 |  |  |
| 2 | 按照“站商一体、站城融合”思路，高标准规划并启动建设综合枢纽站，提速津桥国际小镇、华润工业4.0创新中心等项目建设。开展潮白河湿地公园二期南岸前期工作，启动建设2座潮白河大桥，实施19项道路、管网基础设施工程。 | 2020年11条跨转道路工程：目前已全部开始施工；2021年8条新建道路工程：已完成设计招标，监理招标准备中；钰华街、西环路跨潮白河大桥桥梁工程还在前期手续准备阶段。 | 是 |  |  |
| 3 | 规划建设捷运一号线，改建九园、宝武公路和九园公里京哈高速跨线桥，实施大吴路新建、南环东路、东城北路拓宽等20条市政道路工程和普通公路下穿城际铁路改造工程，维修改造乡村公路20公里。 | 已完成设计招标，监理招标准备中 | 是 |  |  |

填报人员：唐幔 联系电话：29241440

附件2

重点工程第一季度进展情况统计表（样表）

填报单位：住建委 填报日期：2021.4.7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 进展情况 | 完成投资（单位：万元） | 是否跟上进度 | 存在问题及原因 | 下步措施及意见建议 |
| 1 | 新宝坻大道新建工程 | 正在进行侧石铺设。 | 42 | 是 |  |  |
| 2 | 新宝坻大道新建工程 | 正在进行泵站、消能井施工。 | 120 | 是 |  |  |
| 3 | 规划次干路一新建工程 | 正在进行侧石铺设。 | 20 | 是 |  |  |
| 4 | 规划次干路一新建工程 | 正在进行桥梁施工。 | 50 | 是 |  |  |
| 5 | 支路四新建工程 | 正在进行桥梁施工。 | 65 | 是 |  |  |
| 6 | 支路十六新建工程 | 正在进行桥梁施工。 | 40 | 是 |  |  |
| 7 | 次干路七新建工程 | 正在进行地上障碍物和临时路清理工作，雨水管道施工。 | 40 | 是 |  |  |
| 8 | 支路十三新建工程 | 正在进行侧石铺设。 | 30 | 是 |  |  |
| 9 | 次干路五新建工程 | 正在进行雨水管道施工。 | 45 | 是 |  |  |
| 10 | 兴海路改造工程 | 已完成立项。 |  | 是 |  |  |
| 11 | 南环东路拓宽改造工程 | 正在进行雨水管道施工。 | 110 | 是 |  |  |
| 12 | 双站路新建工程 | 正在进行管涵施工。 | 50 | 是 |  |  |
| 13 | 站北路新建工程 | 已由政府2020年第103次常务会通过施工延期一年。 |  | 是 |  |  |
| 14 | 东城北路北延工程 | 已完成设计招标，监理招标准备中。 |  | 是 |  |  |
| 15 | 支路一新建工程 | 已完成设计招标，监理招标准备中。 |  | 是 |  |  |
| 16 | 支路二新建工程 | 已完成设计招标，监理招标准备中。 |  | 是 |  |  |
| 17 | 次干路九新建工程 | 已完成设计招标，监理招标准备中。 |  | 是 |  |  |
| 18 | 大吴路东段新建工程 | 已完成设计招标，监理招标准备中。 |  | 是 |  |  |
| 19 | 大吴路中段新建工程 | 已完成设计招标，监理招标准备中。 |  | 是 |  |  |
| 20 | 广场道大修工程 | 已完成设计招标，监理招标准备中。 |  | 是 |  |  |
| 21 | 广场道新建工程 | 已完成设计招标，监理招标准备中。 |  | 是 |  |  |
| 22 | 支路二十六道路改造工程 | 已完成设计招标，监理招标准备中。 |  | 是 |  |  |
| 23 | 支路三十道路改造工程 | 已完成设计招标，监理招标准备中。 |  | 是 |  |  |
| 24 | 光明道改造工程 | 已完成设计招标，监理招标准备中。 |  | 是 |  |  |
| 25 | 支路三十五新建工程 | 已完成设计招标，监理招标准备中。 |  | 是 |  |  |
| 26 | 光明道新建工程 | 已完成设计招标，监理招标准备中。 |  | 是 |  |  |
| 27 | 钰华街潮白河大桥新建工程 | 前期手续准备阶段。 |  | 是 |  |  |
| 28 | 西环路潮白河大桥新建工程 | 前期手续准备阶段。 |  | 是 |  |  |

填报人员： 联系电话：

前期工程第一季度进展情况统计表（样表）

填报单位： 住建委 填报日期：2021.4.7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 2021年工作内容 | 进展情况 | 是否跟上进度 | 存在问题及原因 | 下步措施及意见建议 |
| 1 | 钰华街南延新建工程 | 市民道至后围路，城市主干路，道路长890米，道路红线40米。包含道路工程、雨水工程、污水工程、桥涵工程、路灯工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 完成土地调查 | 是 |  |  |
| 2 | 东城路（南城路-北城路） | 城市主干道，道路长度848米，红线宽度40米。包含道路工程、雨水工程、污水工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 根据老城区改造项目适时启动 | 是 |  |  |
| 3 | 北街（石经幢-北城路） | 古城内主路，道路长度479米，红线宽度18米。包含道路工程、雨水工程、污水工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 根据老城区改造项目适时启动 | 是 |  |  |
| 4 | 草场街（东街-北城路） | 古城内次干路，道路长度714米，红线宽度14米。包含道路工程、桥梁工程、雨水工程、污水工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 根据老城区改造项目适时启动 | 是 |  |  |
| 5 | 白衣庵街（西城路-北街） | 古城内次干路，道路长度297米，红线宽度14米。包含道路工程、雨水工程、污水工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 根据老城区改造项目适时启动 | 是 |  |  |
| 6 | 三官庙街（北街-东城路） | 古城内次干路，道路长度511米，红线宽度14米。包含道路工程、桥梁工程、雨水工程、污水工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 根据老城区改造项目适时启动 | 是 |  |  |
| 7 | 宣化牌街（西城路-东城路） | 古城内次干路，道路长度823米，红线宽度14米。包含道路工程、桥梁工程、雨水工程、污水工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 根据老城区改造项目适时启动 | 是 |  |  |

填报人员： 联系电话：