**用于转移支付项目**

**宝坻区乡村公路日常养护及养护工程项目绩效自评报告**

1. **绩效目标分解下达情况**
2. **项目主要内容**

2021年乡村公路日常养护：天津市公路事业发展服务中心负责对被委托方履行职责进行考核、通报、拨款，宝坻区公路养护服务中心负责本辖区内乡村公路日常养护及养护工程工作。主要对辖区内乡村公路路基、路面、桥梁、涵洞、绿化及服务设施进行日常养护工作。

1. **实施情况**

对列养的道路按照道路巡查管理办法分局、中心、站三级巡查管理，区公路站每天对列养的乡村公路进行巡查，区养护中心每周对列养道路巡查一到两次，区交通局每月对列养道路进行抽查。区公路站对道路巡查中发现问题及时处置，重大问题或不能及时处置的情况及时上报区养护中心，区养护中心安排相应部门和技术人员进行处置。区交通局每月对管辖道路进行抽查，发现问题反馈给区养护中心进行处置。

项目组织管理架构：实行直线管理模式。具体实施流程：局、中心、站三级巡查管理

1. **实施主体：**天津市宝坻区公路养护服务中心
2. **下达预算**

本项目申报预算资金7.04万元，批复金额 7.04万元，实际支付资金7.04万元。

1. **绩效目标情况**

养护里程36.42公里；项目合格率100%；对乡村公路进行日常巡查养护；为群众提供良好的出行环境，促进地方经济发展。

1. **绩效目标完成情况分析**

**2.1资金投入情况分析**

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

**1.预算资金总额：**

2021年乡村公路日常养护及养护工程年度预算7.04万元。

1. **资金组成**

2021年乡村公路日常养护及养护工程年度预算市级资金7.04万元。

1. **实际到位金额及资金到位率**

2021年乡村公路日常养护及养护工程年度预算市级资金7.04万元，资金到位率100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

项目实际支付金额及预算执行率，2023年到位资金7.04万元，全年执行资金总额7.04万元，执行率100%。

**2.2总体绩效目标完成情况分析**

2021年乡村公路日常养护：实施乡村公路设施的日常养护工作。完成我区域国乡村公路24条，总里程36.42公里，路面面积182.1万平米，中小桥面积1.5万平米。为群众提供良好的出行环境，促进地方经济发展。

**2.3绩效指标完成情况分析**

2021年乡村公路日常养护：按时按质完成乡村公路日常养护及养护工程36.42公里，项目合格率100%。促进所辖乡村公路畅通、乡养护单位及周边居民满意度达标。日常养护期限为2021年全年；在年度预算范围内完成养护工作；提升公路养管水平、养护质量和养护效率，确保公路完好畅通；周边居民满意度达到100%。

1. **偏离绩效目标的原因和下一步改进措施:无**
2. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

本项目自评结果将随部门决算，在人民政府网进行公开。

1. **其他需要说明的问题：无**

**附件：绩效目标自评表**