绩效评价自评报告

（2023年度）

宝坻区工况用电监控系统管理平台建设和运维服务项目

绩效自评报告

一、项目概况

为有效监管涉气排放企业，生产设施、废气处理设施运行情况，推动重污染天气期间“一厂一策”减排措施落实，落实市污染防治攻坚战指挥部要求，宝坻区通过公开招标方式，最终与中国铁塔股份有限公司天津市分公司，签订项目运维服务合同，合同总价498万。

（一）项目资金申报及批复情况。项目总投资498万元，2023年申报预算资金193万，批复资金193万。

（二）项目绩效目标。项目绩效目标为：完成PM2.5减排，改善空气质量。

（三）项目资金申报相符性。项目资金193万元，用于宝坻区工况用电监控系统管理平台建设和运维服务的支出，项目资金申报与实施内容相符，目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。本项目全部资金来自财政拨款，项目计划资金193万，实际到位资金193万元，资金到位率100%。

2、资金使用。资金使用193万，资金使用率100%。

（二）项目财务管理情况。

第三方服务单位根据实际进度，向生态环境局业务科室项目负责人提报申请资金。业务科室负责人找分管领导提报资金申请，经主要领导同意后，向区财政提报资金申请。资金到位后，严格执行财务管理制度和“三重一大”制度要求，财务处理及时到位、会计核算规范，及时拨付给第三方服务单位。

（三）项目组织实施情况。

本项目由相关业务科室谋划本项目具体内容，经区财政局进行控制价审核，依程序履行意向公开、公开招投标、中标结果公示等程序。中标单位为中国铁塔股份有限公司天津分公司。招标结束后，由相关科室组织中标公司开展工况用电监控系统的安装及调试工作，定期组织阶段性验收，并汇总验收结果，待财政资金到位后，递交局党组审议付款申请。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

截至评价时点，本项目已完成年度654个区域站点建设运维服务，完成目标对应的数量指标。

（二）目标质量完成情况。

完成分时计电表维护100%，完成目标对应的质量指标。

（三）目标进度完成情况。

完成建设自动监控系统100%，完成目标对应的时效指标。

四、项目效益情况

本项目的实施，有效监管了涉气排放企业治污设施与相应生产设备同步运行情况，有效降低了大气污染问题对环境造成的影响，降低了大气污染造成的经济损失，持续改善空气质量，保障人民群众身体健康。

五、问题及建议

（一）存在的问题。项目目标未体现实施内容，时效指标未体现项目时效性。

（二）相关建议。建议天津市宝坻区生态环境局设置项目绩效目标和指标要具有针对性和准确性，对于绩效目标的设置做到全面体现项目内容、实施效果，具有针对性与可操作性；指标的表述要清晰规范，具有合理性，有一定可行性，规范合理的设置项目绩效指标。